**Product Backlog**

**Proyecto: Aplicación WEB para la gestión de la Flotilla Vehicular de Cultura UDG**

**Elaborado por: Jorge Alberto Méndez Marín (alumno 224065952)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| PBI\_01 | Como Solicitante de vehículos quiero visualizar los vehículos disponibles de la flotilla para poder elegir el que cumpla mejor con mis necesidades. | Disponibilidad de Vehículo | En ejecución | 13 | Obtener lista de datos de vehículos | Alta |  |
| PBI\_02 | Como Responsable de la agenda de servicios quiero Visualizar la agenda de servicios por atender en el día para tener un panorama completo y no perder ningún servicio. | Servicios del día | Programado | 7 | Product Owner debe definir el equipamiento o dispositivo de los choferes | Alta |  |
| PBI\_03 | Como Solicitante de Vehículos quiero agendar el vehículo de manera sencilla e intuitiva desde la aplicación para agilizar el trámite de solicitud. | Agendar vehículo | Programado | 7 |  | Media |  |
| PBI\_04 | Como Responsable de la agenda de servicios quiero Asignar un chofer al servicio para que el solicitante cuente con la información del chofer que lo va a realizar. | Asignación de chofer | Pendiente | 7 | Preparar BDD de choferes junto con Admin BDD | Media |  |
| PBI\_05 | Como Responsable de flotilla quiero administrar el estado y la información de los vehículos para que los solicitantes puedan consultar información actualizada y confiable de los vehículos. | Estado de vehículos | Pendiente | 9 |  | Baja |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |