**Formato Sprint: Flotilla vehicular, Sprint 01**

**Elaborado por: Jorge Alberto Méndez Marín (alumno 224065952)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **PBI\_01 Disponibilidad de Vehículo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear base de datos de vehículos |  | Admin BDD | Activo | 12 hrs | 07/oct | 08/oct | 09/oct |  |  | **18/10** |
| Crear base de datos de eventos de vehículos |  | Admin BDD | Activo | 12 hrs |  |  | 11/oct | 14/oct | 15/oct | **18/10** |
| Interfaz de usuario base: menús, funciones. |  | Frontend Team | Activo | 24 hrs | 07/oct | 08/oct | 09/oct | 10/oct | 11/oct | **18/10** |
| Montar lista de vehículos sobre interfaz |  | Backend Team | Activo | 18 hrs | 07/oct | 08/oct | 09/oct | 10/oct |  | **18/10** |
| Funcionalidad de filtros por rango de fechas |  | Backend Team | Activo | 12 hrs | 14/oct | 15/oct | 16/oct |  |  | **18/10** |
| Panel de ficha descriptiva de vehículo |  | Frontend Team | Activo | 18 hrs | 14/oct | 15/oct | 16/oct | 17/oct |  | **18/10** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | 96 hrs |  |  |  |  |  |  |